厂商大模型文案分析 One Page

## 1. 现状

厂商文案质量方面：平台接口报错文案、驳回原因以及提示文案质量良莠不齐，其中还包含普通用户难以理解的名词和数据口径（黑话），这在一定程度上影响用户体验与操作理解。

设计成果方面：2024 年第三季度设计侧已产出抖音游戏厂商平台-中文文案规范1.0 ，并提供了一套标准语料库，旨在规范平台文案，提升整体质量。但在推进落地问题方面存在以下问题：

现状分析成本高：核心场景业务文案涉及范围广泛，仅依靠人工分析难以高效梳理当前平台文案质量现状，阻碍对整体文案情况的把控。

研发修改效率低：文案基础建设不完善，当前平台文案全部在前端写死，修改替换工作量巨大且难以预估，更新优化效率低。

oncall数据：xxx

## 2. 目标及策略

推动厂商平台文案优化落地： 整体文案分提升从xx->xx； 文案不可读率降低至xxx%； 相关oncall率下降xx

针对文案标准的推进：

文案采集：通过采集厂商平台上高优场景的文案，进行分析。

智能化分析：文案分析以设计提供的文案标准，借助大模型能力进行智能化分析，抽象出各文案的评分，从而筛选梳理不可读文案。

针对平台文案质量：

数据清洗和监控：根据大模型输出的文案评分进行分类，可按照分数进行分档、可按照各维度、各模块进行分组，以可视化形式展现厂商平台文案质量情况及变化。

针对文案优化：

文案组件化：针对高频场景的文案，结合组件进行模版化

业务名词表维护： 接入starling平台，对于业务名词、可复用文案进行统一维护

产品化文案词典工具：平台内对各类名词接入蚂蚁线词典能力

## 3. 技术方案

### 3.1 文案采集

### 3.2 文案分析

#### 3.2.1 大模型分析

#### 3.2.2 文案分计算公式

根据抖音游戏厂商平台-中文文案规范1.0 ，遵从总纲的标准下，从以下4个维度进行评分：

原则：简洁、清晰、平等、普适 贯彻 4 项原则，缓解用户对信息不对称导致的不信任感，提升用户理解成本。 撰写文案时，站在用户角度想清楚： 什么样的用户在阅读这段文案，他们需要明确知道什么信息？他们是否能读懂下一步该怎么做？.

普适易懂

文本内容要易于理解；尽量不使用生僻词、技术术语、 业务术语和不常见的缩写；如果使用，应该通过补充说明解释其含义

| ✅ 正确示范 | ❌ 错误示范 |
| --- | --- |
| 为了避免审核不通过，请在游戏发布的7-15天前切换为下载状态并上传游戏包，并确保包名一致 | 请尽量在游戏发布时间的7-15天前切换为下载状态并上传游戏包，减少因审核不通过导致无法正常发布下载。请确保包名与后续所传包包名一致 |
| 阅读冗长的文案会消耗用户大量的精力，保证文案内容的完整性同时，采用精炼的语言。. | 冗长的文案、重复的用词。会让用户产生“这款产品很复杂”的印象。. |

简单有效

文本需要表达一个明确完整的意思，并且避免冗余和重复的表述

| ✅ 正确示范 | ❌ 错误示范 |
| --- | --- |
| 请输入至少包含字母、数字、符号 2 种组合 | 不能输入特殊字符！ |
| 避免不够完整的表达，给予具体原因，帮助/引导用户快速决策。. | 描述内容过“简”，内容完整性缺失，用户无法清晰理解。. |

表述一致

每个条目的结构和表述方式是大体一致的；整个文本中，对同一概念的指代用词是一致的

| ✅ 正确示范 | ❌ 错误示范 |
| --- | --- |
| 创作者 | 主播、作者、达人 |
| 统一称谓，不在同场景中混用人称. | “主播、作者、达人”同角色不同称谓，表述不一致. |

积极严谨

没有错别字和语法错误，标点符号使用规范；主体内容使用中文；避免使用过于随意和口语化的表达方式；情绪正向、友善；数值格式要满足相应要求

| ✅ 正确示范 | ❌ 错误示范 |
| --- | --- |
| 请上传头像 | 必须上传头像！ |
| 避免强迫用户、责怪用户的语气。. | 使用极端、苛责的语气，会让用户产生出"浮躁、冰冷"的印象。. |

各维度打分结束后，根据以下公式进行总分计算：

计算公式

文案分数是通过各个维度的评分做加权平均，最后映射到 100 分得到最终得分，具体公式如下： 单条文案分数=i=1n维度i权重×(100×维度i得分/维度i最高分）i=1n维度i权重 目前各个维度的最高分都是 2 分，权重均为 1，每个维度的评分标准为： 2 分：文本质量 完全符合 打分标准 1 分：文本质量 大致符合 打分标准, 但有明显不足 0 分：文本质量 完全不符合 打分标准

按目前的维度和权重配置，最终可能的得分情况如下：

| 总得分 | 百分制得分 | 维度得分情况 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0分 x 4 |
| 1 | 12.5 | 0分 x 3， 1分 x 1 |
| 2 | 25 | 0分 x 3，2分 x 1 0分 x 2，1分 x 2 |
| 3 | 37.5 | 0分 x 2，1分 x 1，2分 x 1 0分 x 1，1分 x 3 |
| 4 | 50 | 0分 x 2，2分 x 2 0分 x 1，1分 x 2，2分 x 1 1分 x 4 |
| 5 | 62.5 | 0分 x 1，1分 x 1，2分 x 2 1分 x 3，2分 x 1 |
| 6 | 75 | 0分 x 1，2分 x 3 1分 x 2，2分 x 2 |
| 7 | 87.5 | 1分 x 1，2分 x 3 |
| 8 | 100 | 2分 x 4 |

对最终分数进行几档，会设定对应的权重，便于区分各个文案的严重程度和治理的优先级：

| 分数档位 | 档位说明 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 0 ≤ x <= 70 | 急需治理，完全看不懂（不可读文案） | 100 |
| 70 ≤ x < 90 | 能看懂，但很难理解 | 10 |
| 90 ≤ x < 100 | 能大致理解，但局部存在问题 | 5 |
| 100 | 文案没有任何问题 | 1 |

页面文案分数根据页面所有文案的分数档位、展示次数做加权平均：

|  | 计算公式 |
| --- | --- |
| 模块文案分数 | 页面所有文案按分数档位权重和展示次数加权平均： 模块文案分数=i=1n(文案i档位权重×文案i分数×文案i展示次数）i=1n文案i档位权重×文案i展示次数 |
| 平台文案分数 | 平台文案分数由所有模块文案分数根据模块权重加权平均： 平台文案分数=i=1n(模块i权重×模块i文案分数）i=1n模块i权重 |

模块权重

【A级】

sdk_access

创作者活动管理

用户活动管理

财务管理

开发者服务

内容授权

全渠合作

数据中心

数据中心V2

游戏管理

游戏详情页

账户中心

【B级】

福利礼包

新游测试

渠道分账

道具售卖

游戏抖音号

游戏首页

主体变更

【C级】

Dou+

互动指令

福利宣传治理

学习中心

#### 3.2.3 数据统计

目前只统计了 tcs拒审原因、Banner、Form validate、Toast 和 请求报错  的文案

测试demo：

[This type of content is unavailable for download at the moment.]

#### 3.2.4 数据监控与指标

整体文案分：厂商平台所有文案平均分

文案不可读率：分数低于30的文案数量占比

文案类oncall占比：

### 3.3 文案优化

#### 3.3.1 字典解释方案

固定数据格式，可以存在TCC中，如：

JSON { "text": "创作者", "description": "创作者是指xxxxx", "img": "https://xxxxxxx" }

客户端提供统一组件进行展示

#### 3.3.2 文案组件化

#### 3.3.3 Starling平台

前端做规范

## 4. 进展 & 规划

Q1规划

完成厂商平台文案收集

指标完善：完成以不同模块、页面维度的数据统计、确立整体平台分和不可读文案率

梳理出第一版待优化文案

Q2规划

文案优化：持续优化不可读文案：

优化q1梳理出的不可读文案 厂商平台文案评估机器人-统计平台

推进server优化存量接口报错文案厂商平台文案评估机器人-统计平台

联合客服侧收集并优化文案向oncall（持续更新：客服侧梳理-游戏厂商-前端文案负反馈整理）

平台体验：

配合产品设计上线 蚂蚁线功能

文案组件化：

规范化特定场景的文案，统一管理（包含错误码、异常提示、蚂蚁线）

如何实现增量需求的文案组件化规范，能够减少错误率和开发成本。

| 场景 |  | 规范 | 例句 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引导 / 提示 | 表单类 | 占位文案： 输入 xxx 选择 xxx | 默认占位文案： 占位文案带有规则时，不再重复默认占位文案： |
|  |  | 格式限制类： 上传 xxx，支持上传 xxx 格式，大小xxx 以内，数量 xxx 以内 | 上传游戏内包含实名注册功能的截图，支持上传 JPG、PNG、BPM 和 TIFF格式，单张大小 5M 以内，数量 5 张以内 |
|  | 全局类 | 陈述事实+ 引导操作 | 已自动识别图片并填入信息，建议检查确认 |
| 空状态 | -- | 新功能、新用户类： 暂无xxx + 引导说明 + 行动点 |  |
|  |  | 无权限类： 无权限查看 xxx，可联系管理员申请权限 |  |
|  |  | 搜索无结果： 没有查找到相关结果，请重新输入 |  |
|  |  | 404： 访问的页面不存在，请检查网址再次访问 |  |
| 报错 | 表单报错 | 不使用「请」、不使用否定语气 xxx 为必填项 xxx + 须 + “规则” | 抖音号 ID 为必填项 密码须包含至少一个数字和一个字母 |
|  | 全局类报错 | 陈述事实 + 引导 + 引导操作(可选) | 抱歉，无法完成发布。查看失败详情 |
| 成功 | 轻量的成功反馈 | xxx + 已 + 动词 | 设置已保存 |
|  | 较重的成功反馈 （耗费较多精力时，更多用于全页面或弹窗內） | 名词 + 动词 + 成功 | 规则创建成功 |
| 警示 | 用户的操作触发、系统判断触发 （如二次确认） | case1: 建议 标题：确认+行为+？ 描述：行为后的状态陈述 case2: 标题：行为 + 行为后的状态陈述 | 确认放弃修改？你未保存的内容将会丢失 |
| 加载 | 正常加载 | xxx 中，请稍后... | 加载中，请稍后... |
|  | 过长时间的加载 | xxx 中，可能需要一段时间，请 + 建议 | 创建游戏中，可能需要一段时间，请不要离开 |

| ✅ 正确示范; ❌ 错误示范. 新建 + 新建; 创建 + 确定. | ✅ 正确示范; ❌ 错误示范. 编辑 + 保存; 修改 + 完成. |
| --- | --- |

| ✅ 正确示范 | ❌ 错误示范 |
| --- | --- |
| 删除 + 删除 | 删除 +确认 |

## 5. 讨论

增量检测方案：区分boe、ppe环境

## 6. 参考方案

物流供应链文案治理专项

文案全链路监控优化